Boronów, dnia 24.02.2010 r.

Znak sprawy:  OŚiZP – 341/2/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zmówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej 4.845.00 euro, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec”

I. Przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec”

II. Zamawiający:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2 , 42 – 283 Boronów

Strona www.boronow.pl;  boronow@silesia.com.pl

Godziny urzędowania : 7.30 – 15:30, wtorek 7.30 – 16:30 i piątki 7.30 – 14.30

Tel. 034/ 35- 39 –100

Fax. 034/ 36-69-814

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4.845.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec. Zakres rzeczowy projektu:

Zadanie I:

- Kanał grawitacyjny Dz 200 mm PCV -  5102 m

- Kanał grawitacyjny Dz 160 mm PCV  -  817 m

- Kanał tłoczny  Dz 90 mm PE -  1390 m

- Przepompownie ścieków -   3 komplety

Zadanie II:

- Oczyszczalnia ścieków -  1 komplet

Szczegółowy zakres określa  przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Zał. Nr 10 oraz dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi  opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Kod CPV 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

Kod CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Kod CPV 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin  realizacji zamówienia – 30.09.2011 r.

VI. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  ich spełnienia  przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, nie

podlegającą odrzuceniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.

-   minimum 2 roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej, o następującym minimalnym zakresie rzeczowym: sieć kanalizacji sanitarnej PVC min.  Ø 200 – 4000 m, przepompownia ścieków – 1 szt. oraz załączą dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – warunek dla Zadania I

- minimum 2 roboty budowlane z zakresu budowy oczyszczalni ścieków, o przepustowości minimum 30 m3/dobę – oraz załączą dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  - warunek dla Zadania II

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.

- kierownik budowy posiadający uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  kanalizacyjnych – warunek dla Zadania I

- kierownik budowy posiadający uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  – warunek dla Zadania II

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w części VII niniejszej specyfikacji, wg. zasady SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

VII.  Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien załączyć do  formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ  niżej wymagane   dokumenty:

1. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy że wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji – Zał. Nr 4

2. Oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa a art. 22 ust.1 ustawy:

a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim  rodzajem  i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z  podaniem ich rodzaju i  wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentu  potwierdzających, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

b) wykaz  osób , które będą   uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  według wzoru stanowiącego  – załącznik nr 5 do SIWZ,

c) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że      wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   działalności - na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN

3. Oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do      ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6    miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy  wystawioną nie wcześniej niż 6  miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

f) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24   
ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu   składania ofert

Uwaga – Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast dokumentów o których mowa w punkcie VII ust. 3 lit. a – f składa dokument lub dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może zażądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty mogą być składane 
(Dz. U Nr 226 poz. 1817)

4. Ponadto do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony harmonogram finansowo – rzeczowy realizacji inwestycji według wzoru stanowiącego Zał. Nr 12 do SIWZ . Mianowniki  w kolumnach 8 – 12 określają wymagany przez Zamawiającego do realizacji w danym kwartale zakres rzeczowy, (procentowo w stosunku do pozycji tabeli elementów scalonych kosztorysu oraz oddzielnych   kosztorysów na zasilanie elektryczne pompowni i oczyszczalni) w liczniku Wykonawca podaje odpowiadającą mu kwotę.

b) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej wraz z tabelą elementów scalonych, sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących  załączniki nr 3 do SIWZ

c)  wykaz podwykonawców - według wzoru stanowiącego  załącznik nr 7 do SIWZ,

d) oferowane warunki gwarancji – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum . 
W   takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

• wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę konsorcjum wszystkich stron,  ( wymagana jest solidarna odpowiedzialność wykonawców),

• w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-10 ustawy,

• wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia, umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; uwaga; treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania,

• wypełniony formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np.” Nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum a nie pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga, wszelką korespondencję oraz  rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z    pełnomocnikiem (liderem).

Dokumenty muszą być składane  w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres

Urząd Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Zamawiający dopuszcza porozumienie się faksem lub drogą elektroniczną. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt  otrzymania informacji, oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia.

2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami to :

Szymon Żyłka – w kwestiach formalnych,  Wacław Złotnicki – w kwestiach merytorycznych

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  pisemności postępowania.

4. W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie  wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków  zamówienia  oraz  umieszcza na swojej stronie internetowej.

5.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert:

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”, Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

IX. Wymagania dotyczące Wadium

1. Przystępujący do przetargu  winien wnieść wadium przetargowe w wysokości:

80.000,00 zł  - dla Zadania I

15.000,00 – dla Zadania II,   przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach  bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późń.zm. ) .

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku  Spółdzielczym w Koszęcin nie o/Herby z/s w Boronowie na konto:

nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005,  przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć  w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w kasie Urzędu Gminy Boronów  do dnia  11.03.2010 r.   do godz. 10:00.

2. Zamawiający dokona zwrotu wadium przetargowego zgodnie z art. 46  ustawy
 z dnia 29     stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm)

X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis przygotowania oferty

1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowania     zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą  wymagają podpisu osób uprawnionych do         reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz   wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6.  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,             o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez   Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje   i dane określone w tych dokumentach.

8.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie                             w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Pok. Nr 13 – sekretariat

do dnia 11.03.2010 r.  do godz. 10:00

W przypadku ofert składanych drogą pocztową ( na adres jak wyżej ) decyduje data wpływu ofert do Zamawiającego, która nie może być późniejsza  niż 11.03.2010 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

oznakowane następująco:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec, nie otwierać przed 11.03.2010 r. godz. 10:30”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2010 r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego, ul. Dolna 2, 42 – 283 Boronów, pokój nr 6. – sala narad. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wizje lokalne terenu inwestycji

1) Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

2) Jeśli wykonawca w trakcie wizji lokalnej podejmie informację o warunkach lokalnych innych niż opisane w SIWZ, zawiadomi o tym Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy – Formą wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z projektem umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót.

3. Sposób przygotowania kosztorysu ofertowego.

1) Wymaganą metodą kalkulacji ceny ofertowej jest metoda uproszczona.

2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

3) Na stronie tytułowej każdego kosztorysu należy wyszczególnić stawkę roboczogodziny oraz narzuty (tj. koszty pośrednie oraz zysk, natomiast koszty zakupu materiałów należy uwzględnić w cenie materiałów).

4) Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru oraz winien go wycenić zgodnie z opisem pozycji.

5) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszelkie błędy ostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.

6) W przypadku uszczegółowień i/lub zmian do pozycji przedmiaru, wprowadzonych przez Zamawiającego w wyniku zapytań Wykonawców, należy wszystkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w cenie, jak również w opisach pozycji przedmiarowych.

7) W kosztorysie ofertowym można wprowadzić własną numerację pozycji, zachowując jednak ich kolejność przyjętą w przedmiarze robót.

8) W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczególnione w żadnej pozycji Przedmiarów Robót, w tym m.in.:

a) koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów, budowa dróg dojazdowych, itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót,

c) usługi obce na rzecz budowy,

d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji w trakcie trwania robót,

e) koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,

f) koszty technologii robót, wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,

g) ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

h) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy (jeśli przewiduje się podwykonawców),

i) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów, itp. niezbędnych do odbiorów przejściowych i odbioru końcowego robót,

j) koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót (jeśli wystąpi), wraz z uzyskaniem decyzji

k) koszt inspekcji kamerą video zrealizowanych ciągów kanalizacyjnych,

l) wszystkie podatki, opłaty, itp.,

m) koszty ubezpieczenia budowy,

n) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej, w tym koszt opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne

o) koszty dostosowania się do wymagań STWiORB obejmującej wszystkie warunki i obowiązki Wykonawcy, a nie wyszczególnione w Przedmiarach robót,

9) Ceny w kosztorysie i ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego   rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymogi określone niniejszą  specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia    warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane   przez osoby uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do   najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odrębnie dla Zadania I i Zadania II,  która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium przedstawione w tabeli

| Nazwa kryterium | Cena |
| --- | --- |
| Waga | 100 % |

4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom , spełniającym wymagania

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba

punktów. Wynik będzie traktowany jako  wartość punktowa oferty.

5. Zastosowano własne wzory do obliczenia punktowego:

W = An* a

Gdzie

W – wskaźnik oceny oferty

An – liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie n  za spełnienie kryterium

Cmin

An = ----------- * 100 pkt

Cn

C min – cena minimalna za jaka zostanie zrealizowane zamówienie wśród złożonych  ofert

Cn      - cena badanej oferty

a        - waga kryterium

7. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium),  zostanie uznana za najkorzystniejszą, odrębnie dla 
Zadania I i Zadania II , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który   uzyska najwyższą ilość punktów.

8. Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

9. W przypadku omyłek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, polegających na niezgodności kosztorysu ofertowego ze SIWZ, Zamawiający będzie stosował niżej wymienione zasady:

  - w przypadku braku pozycji kosztorysu – Zamawiający uzna, że ta pozycja została skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

  - w przypadku braku oceny jednostkowej – Zamawiający przyjmie cenę jednostkową wynikającą z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

  - w przypadku niepełnego opisu pozycji lub jego braku – Zamawiający uzna, że opis jest zgodny z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ wraz z ewentualnymi modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytań Wykonawców,

  - w przypadku błędnie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy równoczesnym zachowaniu ilości zgodnych z przedmiarem – Zamawiający uzna, że jednostka jest zgodna z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ,

  - w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze robót podstawy wyceny – Zamawiający uzna, że Wykonawca w pozycji wycenił wszystkie niezbędne prace które należy wykonać zgodnie z pozycją przedmiaru robót,

  - w przypadku

- innego opisu pozycji niż w przedmiarze i/lub

- zastosowania innych ilości obmiarowych niż w przedmiarze robót i/lub

- w przypadku braku pozycji kosztorysu

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – jeśli omyłki te spowodują istotną zmianę w treści oferty (oferta nie będzie podlegać odrzuceniu jeśli zmiany będą nieistotne i brakująca cena będzie wymieniona w innej pozycji kosztorysu ofertowego),

  - w przypadku - wprowadzenia pozycji dodatkowych

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

- Jeśli wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

- Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia oferty zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy.

- Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty – w trybie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione  po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie

2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z

punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3.  O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

4.  Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie :

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

6.Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym

wyborze. W zawiadomieniu Zamawiający poda :

a)   nazwę firmy,

b)   adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

c)   uzasadnienie wyboru

d) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi   odrębnym pismem.

8. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadkach:

- braku wystarczających środków finansowych w budżecie Gminy Boronów na 2010 r. Zmniejszony zostanie zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w 2010 r. 
i przesunięty na rok 2011

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

- ustawowej zmiany podatku VAT

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, odrębnie dla Zadania I i Zadania II. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie, Po upływie terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający  zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1)   pieniądzu  na konto Zamawiającego  Bank  Spółdzielczy Koszęcin o/Herby z/s w

Boronowie na konto nr  27 8288 1014 2001 0000 0450 0005.

2)   w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym – należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, pok. nr 10

3)   gwarancjach  bankowych – należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, pok. nr 10

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych - należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, 
pok. nr 10

5)   w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości -  należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, pok. nr 10

Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być wniesione za zgodą Zamawiającego:

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

•	70 % wysokości zabezpieczenia  gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,

•	30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVII. Waluta w jakiej będzie rozliczany przetarg

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie dokonane w walucie  polskiej.

XVIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia częściowe i wariantowe

Zamawiający   dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających.

XXII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXIII. Postanowienia dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XXIV. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie pzp, przepisach wykonawczych oraz w SIWZ- przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.boronow.bip.net.pl  Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Załączniki:

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy

Załącznik nr 2  -  projekt umowy

Załącznik nr 3  -  przedmiar robót

Załącznik nr 4 -   oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wykaz  osób , które będą   uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim  rodzajem  i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z  podaniem ich rodzaju i  wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentu  potwierdzających, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Załącznik nr 7 – wykaz podwykonawców

Załącznik nr 8 – oferowane warunki gwarancji

Załącznik nr 9 –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr  11  – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 12 – harmonogram rzeczowo – finansowy

Zatwierdził :

____________________

( pieczątka i podpis Wójta)

Boronów, dnia 24.02.2010  r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ  4.845.000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa……………………………………………………………………………………………

Siedziba………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu / faks………………………………………………………………………………..

Nr NIP…………………………………………………………………………………………..

Nr regon…………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia p.n:  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec, Zadanie I – kanalizacja sanitarna”

Cena  netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł

cena  brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec, Zadanie II – oczyszczalnia ścieków”

Cena  netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł

cena  brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Ponadto oświadczam, że:

1. Akceptuję/my wskazany przez Zamawiającego termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.

2. Spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt. VI SIWZ

3. Zapoznałem się z przedstawionym przez Zamawiającego projektem umowy     oraz SIWZ i nie wnoszę( wnosimy) do tej dokumentacji żadnych zastrzeżeń

4. W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej, w miejscu i terminie  określonym przez Zamawiającego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię………………………………………………………………………………….

Stanowisko………………………………………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………………………………………..

zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępniane:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________

( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy

miejscowość, data

Załącznik nr 2

Projekt umowy

UMOWA Nr  _____/2010

zawarta w dniu ________roku w  Boronowie pomiędzy:

Gminą Boronów, ul. Dolna 2 zwaną dalej "Zamawiającym"   w imieniu, której działa:

1. mgr Rufin Majchrzyk -  Wójt Gminy

a ______________________________________________, REGON ______ NIP___________ działającym na podstawie  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/wpisu do KRS ___________zwanym  dalej " Wykonawcą"  w imieniu którego działają:

1. _____________________________

2. _____________________________

o następującej treści;

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec”

2.  Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu  przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację projektową.

§ 2.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	protokolarnie przekazanie frontu robót do dnia  _________________

2)	przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

3)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w

pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	przyjęcie frontu robót do dnia ___________________________

2)	zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata

na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót w

wysokości zryczałtowanej,

3)   utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)   przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie

wykonywania robót .

5)	prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót.

6)   wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami

technicznymi, Polskimi  Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7)  stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz

wykonanego przedmiotu umowy

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.  Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem

technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach

określonych w umowie.

2.   Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy

wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3.  Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem

następujących Podwykonawców:

Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców

4.  Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.

Odmienne postanowienia są nieważne.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców

w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia

30.09.2011  r.

1)	rozpoczęcie ustala się na  dzień……………………………….

2)	termin zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień  30.09.2011 r.

2.  Przez termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się doprowadzenie tegoż zadania do takiego stanu, by mógł być przeprowadzony jego odbiór końcowy  i by można przekazać przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z Prawem Budowlanym. Do odbioru  końcowego należy dołączyć wszystkie dokumenty określone w  § 5  znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy

§ 5.

Odbiór robót

1.  Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po    wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie .

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczególności przekazanie:

1)	protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

2)	protokołów badań,

3)	gwarancji,

4)	aprobat technicznych,

5)	atestów i certyfikatów jakości,

6)	deklaracji zgodności z PN,

7)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających  dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w   ciągu 7 dni od daty zgłoszenia    przez Wykonawcę gotowości   odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od  daty zgłoszenia  wraz ze złożeniem kompletnych dokumentów  .

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości   do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.  W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5    niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania  wynikającego z umowy.

8.  Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad, niedoróbek i usterek w terminach przyjętych w protokole odbioru robót (w terminach ustalonych przez Zamawiającego technicznie uzasadnionych )

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, strony ustalają    wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej kwocie  __________zł netto, plus należny podatek VAT  ___ w   wysokości _______ Łącznie wynagrodzenie  wynosi  ___________zł brutto    słownie:___________________________________________

2. W razie stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, Wykonawca jest zobowiązany:

- powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,

- przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiającego,

- przedłożyć kosztorys różnicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3. Obmiar powykonawczy, stanowiący podstawę obliczenia ostatecznego wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia i wynikających z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, stanowiących integralną część umowy. W części wykraczającej poza zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia umowa jest nieważna z mocy prawa.

4.  Zamawiający po ustaleniu różnic, o których mowa w ust. 2, oraz wartości robót ma prawo zastosować korektę ceny kosztorysowej netto wraz z należnym podatkiem VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą z kosztorysu różnicowego; zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego lub podpisanego przez Strony aneksu do umowy,

b) w przypadku zwiększenia zakresu ilościowego – podwyższyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą z kosztorysu różnicowego

5. Ceny jednostkowe robót podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie do końca realizacji przedmiotu umowy oraz będą miały zastosowanie również w przypadku ewentualnych zamówień dodatkowych,

6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót, w okresach kwartalnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wykonanie robót przewidzianych na IV kwartał 2010 musi nastąpić do dnia 01.12.2010 r.  Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego  przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie  podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

7.  Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,

numer konta _______________________________________________________________

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, odrębnie dla Zadania I 
i Zadania II w jednej lub kilku formach dopuszczonych w SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

•	70 % wysokości zabezpieczenia  gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,

•	30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu  gwarancji jakości.

§ 8

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot

umowy.

2. Termin gwarancji ustala się  na  48 miesięcy . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot  umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony

w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy  nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został  wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia   Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 9

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W tym  przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 10.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych;

1) za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1,  za każdy dzień zwłoki

2)	za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

20 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2       ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych:

1)	za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru  z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy w wysokości  - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za każdy   dzień zwłoki,

2)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

3.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić      odszkodowania uzupełniającego, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 7 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą    Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania.   udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy,

5.W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą

Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego

doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

Wykonawca:

Nazwa zamawiającego

Ulica

Kod Miejscowość

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie  swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej

interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: ofertę Wykonawcy, SIWZ, harmonogram rzeczowo – finansowy.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia      rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

- Przedstawiciel ogólny: _____________________________________

a)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ________________________________________

9. Umowę sporządzono w trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach  jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Hucisko i Grojec”

Załącznik nr 4

____________________

miejscowość, data

Wykonawca:

Nazwa ________________________________________________

Adres _________________________________________________

Regon __________________

NIP ____________________

OŚWIADCZENIE

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  na zadanie pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec”

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto oświadczam, że

1.  Zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję bez zastrzeżeń oraz, że uważam się za związanym ofertą przez termin określony w specyfikacji.

2. Akceptuję wskazany w SIWZ projekt umowy, a w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję do jej podpisania

____________________________________

pieczątka i podpis/y/ osób/y/ uprawnionych

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  5

Nazwa wykonawcy ___________________________________________________________

Adres wykonawcy ____________________________________________________________

Miejscowość ________________________________________________________________

Data ____________

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | Zawód, specjalność, wykształcenie | Posiadane uprawnienia budowlane (Należy wskazać uprawnienia budowlane w jakiej specjalności oraz przez kogo wydane i w jakim dniu) | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy ___________________________________________________________

Adres wykonawcy ____________________________________________________________

Miejscowość ________________________________________________________________

Data ____________

WYKAZ WYKONYWANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA.

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

| LP | Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i adres budowy | wartość realizowanych robót | Data rozpoczęcia i zakończenia robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że w/w roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 7

...................................

/ miejscowość, data/

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Wykonawca;

Nazwa :..................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................

Regon:..................................................

NIP:......................................................

Zamierza wykonać przedmiot zamówienia;

- siłami własnymi *

- przy udziale podwykonawców*

1. ............................................................................................................................

Firmie ..................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

Firmie ..................................................................................................................

3. ............................................................................................................................

Firmie ..................................................................................................................

*-niepotrzebne skreślić

.................................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 8

OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................				Data .........................

Zakres warunków gwarancyjnych

| Lp | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI | ILOŚĆ I POTWIERDZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach min. | 48 miesięcy |
| 2 | Reklamacje dotyczące drobnych usterek i wad załatwiane będą w terminie nie dłuższym niż | 3 dni |
| 3 | Naprawy będą dokonywane z należytą starannością | Tak |
| 4 | Okres gwarancji ulega automatycznie wydłużeniu o czas trwania naprawy | Tak |

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 9

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................				Data ...............................

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dot. postępowania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec”

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm).

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/