Boronów, dnia 30.04.2014 r.

SE.271.4.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zmówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej 5.186.000,00 euro, 
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907. z późn. zm.) i dotyczy projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1 i Zadanie 2"

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem  inwestycji jest   zagospodarowanie terenu w części południowo-wschodniej skrzyżowania ulic Wolności i Wojska Polskiego w Boronowie. Projekt obejmuje: budowę parkingu wraz z układem dróg dojazdowych i przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 905 (ul. Wolności w Boronowie), budowę ciągów komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej, budowę placu z fontanną i placu zabaw, budowę zbiornika wodnego, budowę maszynowni fontanny, budowę przyłącza wody oraz sieci kanalizacyjnej, wewnętrznych linii zasilających i sieci oświetlenia zewnętrznego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja Etapu III Zadanie 1 inwestycji tj. budowa  ciągu rowerowego wzdłuż DW 905  wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do jego odwodnienia, ostatni etap rozbudowy sieci oświetlenia zewnętrznego, oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw wraz 
z odwodnieniem oraz realizacja Etapu III Zadanie 2 tj. budowa placu zabaw.

2. Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia:

a) w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oraz uwzględnienia w cenie oferty:

- w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót  podwykonawców ponosząc za nich pełna odpowiedzialność,

- wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów   wynikających  
z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a  także 
w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń  które wykonawca naruszy 
w celu realizacji przedmiotu zamówienia,

- naprawieniem ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.

b) warunki wykonania zamówienia:

- wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną,  przepisami bhp, ppoż. oraz  wytycznymi SIWZ,

c) gwarancja:

- na wykonanie zamówienia wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na  okres    60   miesięcy liczony od daty odbioru końcowego robót budowlanych. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do SIWZ,

II. Zamawiający:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2 , 42 – 283 Boronów

Strona www.boronow.pl;  gmina@boronow.pl

Godziny urzędowania : 7.30 – 15:30, wtorek 7.30 – 16:30 i piątki 7.30 – 14.30

Tel. 034/ 35- 39 –100

Fax. 034/ 36-69-814

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.186.000,00 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

W sąsiedztwie placu z fontanną zaprojektowano plac zabaw, ograniczony ciągiem pieszorowerowym i ciągami pieszymi. Projektowany plac zabaw tworzą cztery przeplatające się ze sobą okręgi, wykonane z kolorowej nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej o właściwościach amortyzujących. Całość wkomponowano w kontrastującą posadzkę o regularnym kształcie, wykonaną z płyt i kostek betonowych, stanowiącą kontynuację posadzki zaprojektowanej na placu z fontanną. Elementami wyposażenia placu będą elementy zabawowe, a także elementy dodatkowe tj.: siedziska, stojaki na rowery, kosze na odpady oraz słupy oświetlenia parkowego (elementy wyposażenia dodatkowego opisano w punkcie „Pozostałe elementy zagospodarowania terenu”). Teren należy odwodnić zapewniając spadek w kierunku wpustów – zgodnie z projektem drogowym.

Elementy zabawowe placu zabaw należy wykonać w układzie zgodnym z przedstawionym

na rysunkach. Przewiduje się zastosowanie zabawek wykonanych z drewna (sosna północno–skandynawska), poddanego technologii klejenia, poddanego impregnacji głębokociśnieniowej, odżywiczonego. Ponadto będą zastosowane dodatkowe materiały,

w zależności od zastosowanych zabawek. Szczegółowy opis technologii wykonania i montażu został zawarty w kartach produktu, załączonych do niniejszego opracowania. Elementy zabawowe placu zabaw dobrano do różnych kategorii wiekowych dzieci, począwszy 
od 1 roku do 12 lat.

1. Opis rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Nawierzchnie utwardzone należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach. W zależności od rodzaju przyjętej nawierzchni należy zastosować odpowiednie warstwy podbudowy, zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach i w projekcie drogowym. Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni:

1.) nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 11,8x11,8cm i gr. 8cm, w kolorze czerwonym, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach 
i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym; planuje się zastosowanie kostki betonowej w kolorze czerwonym na pasach przeznaczonych dla ruchu rowerów oraz na ciągu przecinającym plac z fontanną;

2.)  nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 11,8x11,8cm i gr. 8cm, w kolorze szarym,

w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz

spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi

w projekcie drogowym; planuje się zastosowanie kostki betonowej w kolorze szarym na

ciągach przeznaczonych dla ruchu pieszego;

Nawierzchnie placu zabaw należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach. 
W zależności od rodzaju przyjętej nawierzchni należy zastosować odpowiednie warstwy podbudowy, zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach i w projekcie drogowym.

Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni:

● nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 40x40cm i gr. 8cm, z dodatkiem szlachetnych kruszyw naturalnych np.: bazalt lub granit, w kolorze jasnego granitu, w systemowych obrzeżach betonowych w kolorze szarym; konstrukcje podbudowy oraz spadki terenu należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach i wytycznymi zawartymi w projekcie drogowym;

● nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, grubości 4 do 6cm, bezspoinowa, złożona z dwóch warstw systemowych (górnej - gr. 1,5cm, wykonanej z kolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5mm, i dolnej - o grubości uzależnionej od wysokości swobodnego upadku z wybranych elementów zabawowych, wykonanej z różnokształtnych kawałków gumy), ułożonych na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, gr. 15cm; na potrzeby projektu przyjęto nawierzchnię syntetyczną Playtop, wg której określono m. in. odpowiednie warstwy podbudowy oraz przyjęto gamę kolorystyczną – dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów, pod warunkiem zachowania podobnych parametrów technicznych i estetycznych.

OŚWIETLENIE TERENU

Przewiduje się oświetlenie całego terenu latarniami ulicznymi (parkowymi), rozmieszczonymi wzdłuż głównych ciągów pieszo-rowerowych oraz na projektowanych placach i parkingu. Układ i rozmieszczenie słupów oświetleniowych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis oświetlenia zawarto w projekcie branżowym

Szczegółowy zakres zamówienia  określa  przedmiary robót – załączniki nr 3a i 3 b do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Zał. Nr 12 oraz dokumentacja projektowa – załącznik nr 13 do SIWZ.

Kody CPV: 45.11.27.23-9, 45231300-8, 45.23.00.00-8,  45.23.30.00-9,  45.23.32.80-5,  45.23.00.00-0, 45.11.10.00-8,

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin  realizacji zamówienia – 30.09.2014 r.

2.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia:

a) zmiany spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,   uniemożliwiającymi wykonanie robót, w szczególności:

- klęsk żywiołowych,

- działania siły wyższej,

b) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi,
 w szczególności:

- niewybuchy, niewypały,

- wykopaliska archeologiczne,

- wystąpienie niezinwentaryzowanych obiektów, urządzeń itp.,

c) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie      zamawiającego , w szczególności:

- wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek,

d) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu przepisów Pzp,

e)innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy  skutkujących niemożnością prowadzenia prac,

f)innych okoliczności np. związanych z przedłużającą się procedurą przetargową  mającą wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji robót.

3.Warunki dokonania zmian:

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej  termin   wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o  okres trwania tych okoliczności.

VI. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  ich spełnienia  przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.

- co najmniej 2 roboty budowlane o łącznym zakresie rzeczowym:

a) nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odwodnieniem -  minimum 300 m2

b) nawierzchnia syntetyczna - minimum 300 m2 (warunek dla Zadania 1)

- co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu budowy placu zabaw o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda (warunek dla Zadania 2)

oraz załączą dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

a) wykażą że dysponują osobami, które będą uczestniczyć
 w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.

- kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej (warunek dla Zadania 1)

- kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci  kanalizacyjnych (warunek dla Zadania 1)

- kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (warunek dla Zadania 1)

- kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej (warunek dla Zadania 2)

Uwaga :

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

b) wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w okresie jednego roku średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebność personelu kierowniczego wynosiło min. 15 osób. (warunek dla Zadania 1)

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji, wg. zasady SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300.000,00 złotych (słownie : trzysta tysięcy złotych) (warunek dla Zadania 1)

oraz 100.000,00 złotych (warunek dla Zadania 2)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art.22 ust.1  ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2 b ustawy Pzp zamawiający, w celu  oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy   wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

VII.  Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien załączyć do  formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ  niżej wymagane   dokumenty:

1. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy że wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji – Zał. Nr 4

2. Oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa a art. 22 ust.1 ustawy:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich   rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu     potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że dowodami należytego wykonania wykazanych robót   budowlanych są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

Zamawiający informuje, iż stosownie do treści par.1 ust.4 rozporządzenia Prezesa    Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz.231) zwanego dalej „Rozporządzeniem” w sposób obiektywny i niedyskryminujący określił w Rozdziale VI.1. SIWZ roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych. Tym samym zamawiający informuje, że nie wymaga przedkładania wykazu wszystkich robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót budowlanych o których mowa w par.1 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia ale wymaga wyłącznie przedłożenia dokumentów określonych w Rozdziale VI.1

b) wykaz  osób , które będą   uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

c) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
 w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ (dotyczy Zadania 1)

d) oświadczenie, że  osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia  – zgodnie z zał. Nr 10 do SIWZ

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

3. Oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) aktualny  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. Nr 9

4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 3 lit. "a", "b", "c", "d"

5. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. jak również art. 4 pkt. 14
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm. ) , albo informację/oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej -  załącznik nr 14 do SIWZ.

Uwaga – Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast dokumentów o których mowa w punkcie VII ust. 3 lit. a – c składa   dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Ponadto do oferty należy dołączyć:

a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

b) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej wraz z tabelą elementów scalonych, sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiącego   załączniki  nr 3a i 3b do  SIWZ

c)  informację o częściach zamówienia, które wykonawca podzleci podwykonawcom - według wzoru stanowiącego  załącznik nr 7 do SIWZ,

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum, spółce cywilnej. W   takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

• w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-9 ustawy,

• wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia, umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; uwaga; treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania,

• wypełniony formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np.” Nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum a nie pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga, wszelką korespondencję oraz  rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z    pełnomocnikiem (liderem).

Dokumenty muszą być składane  w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez  wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
 i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Zamawiający dopuszcza porozumienie się faksem lub drogą elektroniczną. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt  otrzymania informacji, oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia.

2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami to :

Szymon Żyłka – w kwestiach formalnych,  Irena Przywara, Wacław Złotnicki   – w kwestiach merytorycznych

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  pisemności postępowania.

4. W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie  wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków  zamówienia  oraz  umieszcza na swojej stronie internetowej.

5.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert:

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

IX. Wymagania dotyczące Wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł - dla Zadania 1 oraz 3.000,00 zł dla Zadania 2

Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach  bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późń.zm. ) .

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku  Spółdzielczym w Koszęcin nie o/Herby z/s w Boronowie na konto:

nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005,  przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć  w formie oryginału w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 11 – sekretariat,  do dnia  15.05.2014 r.   do godz. 10:00., a kserokopię dołączyć do oferty.

2. Zamawiający dokona zwrotu wadium przetargowego zgodnie z art. 46  ustawy
 z dnia 29     stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907. z późn. zm.)

X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis przygotowania oferty

1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowania     zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą  wymagają podpisu osób uprawnionych do         reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz   wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6.  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,             o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez   Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
  i dane określone w tych dokumentach.

8.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie  w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Pok. Nr 11 – sekretariat

do dnia  15.05.2014 r.  do godz. 1000

W przypadku ofert składanych drogą pocztową ( na adres jak wyżej ) decyduje data wpływu ofert do Zamawiającego, która nie może być późniejsza  niż 15.05.2014 r.  do godz. 1000. Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

oznakowane następująco:

„Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1, Zadanie 2, nie otwierać przed  15.05.2014 r.   godz. 1010”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2014 r.  o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, 
ul. Dolna 2, 42 – 283 Boronów, pokój nr 6. – sala sesyjna. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wizje lokalne terenu inwestycji

1) Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

2) Jeśli wykonawca w trakcie wizji lokalnej podejmie informację o warunkach lokalnych innych niż opisane w SIWZ, zawiadomi o tym Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy – Formą wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z projektem umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

4. Sposób przygotowania kosztorysu ofertowego.

1) Wymaganą metodą kalkulacji ceny ofertowej jest metoda uproszczona.

2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej są: przedmiary robót, projekt budowlany 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie.

3) Na stronie tytułowej każdego kosztorysu należy wyszczególnić stawkę roboczogodziny oraz narzuty

4) Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru oraz winien go wycenić zgodnie z opisem pozycji.

5) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszelkie błędy dostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.

6) W przypadku uszczegółowień i/lub zmian do pozycji przedmiaru, wprowadzonych przez Zamawiającego w wyniku zapytań Wykonawców, należy wszystkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w cenie, jak również w opisach pozycji przedmiarowych.

7) W kosztorysie ofertowym można wprowadzić własną numerację pozycji, zachowując jednak ich kolejność przyjętą w przedmiarze robót.

8) W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczególnione w żadnej pozycji Przedmiarów Robót, w tym m.in.:

a) koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów, budowa dróg dojazdowych, itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót,

c) usługi obce na rzecz budowy,

d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji w trakcie trwania robót,

e) koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,

f) koszty technologii robót, wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych
 i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,

g) ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

h) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy (jeśli przewiduje się podwykonawców),

i) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów, itp. niezbędnych do odbiorów przejściowych
 i odbioru końcowego robót,

j) koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót (jeśli wystąpi), wraz z uzyskaniem decyzji

k) koszt inspekcji kamerą video zrealizowanych ciągów kanalizacyjnych,

l) wszystkie podatki, opłaty, itp.,

m) koszty ubezpieczenia budowy,

n) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej, w tym koszt opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne

o) koszty dostosowania się do wymagań STWiORB obejmującej wszystkie warunki
 i obowiązki Wykonawcy, a nie wyszczególnione w Przedmiarach robót,

9) Ceny w kosztorysie i ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

10) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją pozwolenia na budowę  oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych 
w stosunku do dokumentacji projektowej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy). Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania podane 
w dokumentacji projektowej.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do   najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, oddzielnie dla Zadania 1 i Zadania 2, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium przedstawione w tabeli

| Nazwa kryterium | Cena |
| --- | --- |
| Waga | 100 % |

4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma  maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom , spełniającym wymagani  kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba  punktów. Wynik będzie traktowany jako  wartość punktowa oferty.

5. Zastosowano własne wzory do obliczenia punktowego:

W = An* a

Gdzie

W – wskaźnik oceny oferty

An – liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie n  za spełnienie kryterium

Cmin

An = ----------- * 100 pkt

Cn

C min – cena minimalna za jaka zostanie zrealizowane zamówienie wśród złożonych  ofert

Cn      - cena badanej oferty

a        - waga kryterium

6. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium), oddzielnie dla Zadania 1 i Zadania 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który   uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

8.Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.

9.Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty – w trybie 
art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione  po wyborze oferty w   celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie

2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3.  O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

4.  Postanowienia umowy zawarto we wzorze  umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie :

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

6.Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym

wyborze. W zawiadomieniu Zamawiający poda :

a)   nazwę firmy,

b)   adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

c)   uzasadnienie wyboru

d) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert

e) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi   odrębnym pismem.

8.Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.

9.Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

10.Na podstawie art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na zasadach określonych  w § 12 wzoru umowy - załącznik nr 2 do SIWZ

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie, Po upływie terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający  zleci ich wykonanie 
z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1)   pieniądzu  na konto Zamawiającego  Bank  Spółdzielczy Koszęcin o/Herby z/s w

Boronowie na konto nr  27 8288 1014 2001 0000 0450 0005,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo –   kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)   gwarancjach  bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)   w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości

Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być wniesione za zgodą Zamawiającego:

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone  
w następujący sposób:.

•	70 % wysokości zabezpieczenia  gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,

•	30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady wynosi 1 rok od dokonania odbioru końcowego.

XVII. Waluta w jakiej będzie rozliczany przetarg

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie dokonane w walucie  polskiej.

XVIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia częściowe i wariantowe

Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XXII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. Postanowienia dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XXIV Zapisy dotyczące podwykonawców i  dalszych podwykonawców

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy

2. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część/ci zamówienia podwykonawcy do wykonania, Wykonawca winien wykazać:

a. część zamówienia, którą zamierza podzlecić (niniejsze dotyczy zamiaru każdego podzlecenia)

b. nazwę (firmę) podwykonawcy (niniejsze dotyczy zamiaru podzlecenia podmiotowi, na którego zasoby powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu)

3. Zamawiający informuje, że umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny określać co najmniej:

a. zakres powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czynności  (części zamówienia) wraz z wysokością wynagrodzenia,

b. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

c. zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 4. Brak zawarcia w projektach umów lub umowach powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń  lub sprzeciwu

5.  Wykonawca jest  zobowiązany  do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur i dowodami zapłaty. Brak dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

XXV. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie pzp, przepisach wykonawczych oraz w SIWZ- przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.boronow.bip.net.pl  Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Załączniki:

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy

Załącznik nr 2  -  wzór umowy

Załącznik nr 3a i 3b  -  przedmiary  robót

Załącznik nr 4 -   oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wykaz  osób , które będą   uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju     i wartości   , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów  potwierdzających, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Załącznik nr 7 – wykaz podwykonawców

Załącznik nr 8 – wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 9 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 10 – oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik nr 11 - oświadczenie o  średnim rocznym zatrudnieniu

Załącznik nr 12 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr  13  – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 14 - grupa kapitałowa

Zatwierdził :

____________________

( pieczątka i podpis Wójta)

Boronów, dnia 29.04.2014 r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ  5.186.000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa……………………………………………………………………………………………

Siedziba………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu / faks………………………………………………………………………………..

e-mail.................................................................................................

Nr NIP…………………………………………………………………………………………..

Nr regon…………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia p.n:  „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1"

Cena   netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł

cena    brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia p.n:  „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 2"

Cena   netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł

cena    brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Ponadto oświadczam, że:

1. Akceptuję/my wskazany przez Zamawiającego termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

2. Spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt. VI SIWZ

3. Zapoznałem się z przedstawionym przez Zamawiającego projektem umowy     oraz SIWZ 
i nie wnoszę( wnosimy) do tej dokumentacji żadnych zastrzeżeń

4. W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej, w miejscu i terminie  określonym przez Zamawiającego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię………………………………………………………………………………….

Stanowisko………………………………………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………………………………………..

zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępniane:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________

( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy

miejscowość, data

Załącznik nr 2

Wzór  umowy

UMOWA Nr  _____/2014

zawarta w dniu ________roku w  Boronowie pomiędzy:

Gminą Boronów, ul. Dolna 2 zwaną dalej "Zamawiającym"   w imieniu, której działa:

1. mgr Rufin Majchrzyk -  Wójt Gminy

a ______________________________________________, REGON ______ NIP___________ działającym na podstawie  aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej /wpisu do KRS ___________zwanym  dalej " Wykonawcą"  w imieniu którego działają:

1. _____________________________

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji  pn. „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1, Zadanie 2"

2.  Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o  przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację projektową.

§ 2.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni od podpisania umowy

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.  Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem

technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach

określonych w umowie.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do 
30.09.2014 r.  (dotyczy Zadania 1 i Zadania 2)

2.  Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 14 dni od podpisania umowy

3.  Przez termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się doprowadzenie tegoż zadania do takiego stanu, by mógł być przeprowadzony jego odbiór końcowy  i by można przekazać przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z Prawem Budowlanym. Do odbioru  końcowego należy dołączyć wszystkie dokumenty określone w  § 5  znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy

§ 5.

Odbiór robót

1.  Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po    wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie .

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)	protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

2)	protokołów badań,

3)	gwarancji,

4)	aprobat technicznych,

5)	atestów i certyfikatów jakości,

6)	deklaracji zgodności z PN,

7)	inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

8)    kosztorysu powykonawczego

9)   dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót, oraz wpisem  Inspektora Nadzoru potwierdzającym gotowość przedmiotu umowy do odbioru.

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od  daty zgłoszenia  wraz ze złożeniem kompletnych dokumentów.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości   do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy lub  stwierdzenia wad,   Zamawiający przerywa odbiór - czynność ta winna być stwierdzona protokolarnie.  W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5    niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania  wynikającego z umowy.

7.  Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

8. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad, niedoróbek i usterek w terminach przyjętych w protokole odbioru robót (w terminach ustalonych przez Zamawiającego technicznie uzasadnionych )

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, strony ustalają    wynagrodzenie kosztorysowe  w łącznej kwocie  __________zł netto, plus należny podatek VAT  ___ w   wysokości _______ Łącznie wynagrodzenie  wynosi  ___________zł brutto    słownie:___________________________________________

2. Obmiar powykonawczy, stanowiący podstawę obliczenia ostatecznego wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia i wynikających z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, stanowiących integralną część umowy. W części wykraczającej poza zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia umowa jest nieważna z mocy prawa.

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej.

3. Zamawiający dokona korekty ceny kosztorysowej netto wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 5 na następujących zasadach:

1) w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego na podstawie § 12 pkt. 5.1 ppkt. 5 umowy (z wyłączeniem kosztorysu powykonawczego) - wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu o kwotę wynikającą z zatwierdzonego kosztorysu, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do umowy, a w przypadku dopłaty - po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zamawiającego.

2) w przypadku zatwierdzenia kosztorysu powykonawczego (po odbiorze końcowym robót) - wynagrodzenie Wykonawcy albo ulega automatycznemu obniżeniu lub podwyższeniu 
o kwotę wynikającą z różnicy zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu ofertowego wraz ze zmianami, z zastrzeżeniem, że dopłata nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do umowy, po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zamawiającego

4. Ceny jednostkowe robót podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie 
i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy.

5. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót, które stanowią niezbędny element zamówienia nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu wszczęcia procedur wymaganych przez Prawo zamówień publicznych. Roboty tego rodzaju będą stanowić zamówienie dodatkowe. Strony ustalają, że wycena zamówienia dodatkowego zostanie sporządzona na zasadach określonych w ust. 7 i 8 poniżej

6. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych podstawowych lub tymczasowych, dostaw lub usług (w tym prac towarzyszących) niezbędnych do wykonania robót, o których mowa w § 12 ust. 3 umowy, identycznych lub analogicznych do robót, usług lub dostaw ujętych w kosztorysie ofertowym, wycena tych robót zostanie wykonana z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

7. Jeżeli wystąpią roboty budowlane podstawowe lub tymczasowe, dostawy lub usługi (w tym prace towarzyszące) niezbędne do wykonania robót, o których mowa w § 16 ust. 3 umowy, nie występujące w kosztorysie ofertowym, dla których nie można ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena tych robót zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych:

a) Stawka roboczogodziny "R" - minimalna dla województwa śląskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu

b) Koszty pośrednie "Kp" (R,S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu

c) Zysk Kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu

d) Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp

e) Nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie.

9. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

10. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,  w jednej lub kilku formach dopuszczonych w SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w następujący sposób:

• 70 % wysokości zabezpieczenia  gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,

• 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu  rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady wynosi 1 rok od dokonania odbioru końcowego.

§ 8

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot

umowy.

2. Termin gwarancji ustala się  na  60 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr ….do umowy.

4. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców ( w przypadku korzystania z  podwykonawców) muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi  za wady fizyczne robót objęte umowa stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot  umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy  nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został  wydany w stanie niezupełnym.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy  istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,  lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia   Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 9

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym. W tym  przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne 
z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 10

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych;

1) za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1,  za każdy dzień zwłoki

2) za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00  złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5%  brutto należnego im wynagrodzenia;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości

5 000,00 złotych;

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych:

1) za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru  z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy w wysokości  - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za każdy   dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić      odszkodowania uzupełniającego, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą    Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania.   udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy,

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia     odsetek ustawowych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury końcowej. Jeżeli wysokość kary umownej przekracza kwotę faktury końcowej, wykonawca zobowiązuje się do dobrowolnego wpłacenia niedopłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 11.

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy lub zmianę treści umowy zawartej z podwykonawcą. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy lub projekt zmian zawartej wcześniej umowy z podwykonawcą.  Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może:

a) zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy 
z podaniem uzasadnienia,

b) nie wyrazić zgody na zmianę treści umowy zawartej przez Wykonawcę
 z podwykonawcą z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu  umowy z podwykonawcą lub projektu zmian umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od ich podpisania.

- Umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny określać co najmniej:

a. zakres powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czynności  (części zamówienia) wraz z wysokością wynagrodzenia

b. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

c.  zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- Brak zawarcia w projektach umów lub umowach powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń  lub sprzeciwu,

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca jest  zobowiązany  do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur i dowodami zapłaty. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo prawidłowego złożenia tego wynagrodzenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

13.1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.13.4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 	wykaże zasadność takiej zapłaty.

13.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

13.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 	zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 	sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- W treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, za wyjątkiem:

a) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące utrzymania placu budowy, w szczególności umowy z zakresu ochrony mienia (stróżowanie), usług sanitarnych i wywozu odpadów, BHP, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu o wartości mniejszej niż  50.000,00 zł

§ 12

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia:

2.1.1 Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,  uniemożliwiającymi wykonanie robót, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- działania siły wyższej,

2.1.2 Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi,
 w szczególności:

- niewybuchy, niewypały,

- wykopaliska archeologiczne,

- wystąpienie niezinwentaryzowanych obiektów, urządzeń, obiektów itp.,

2.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, 
w szczególności:

- wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej

2.1.4  Konieczność udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu przepisów Pzp,

2.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac,

2.1.6 Inne okoliczności np. związane z przedłużającą się procedurą przetargową mającą  wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji robót.

2.1.Warunki dokonania zmian:

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej  termin  wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

3. Zmiany sposobu spełniania świadczenia może nastąpić w sytuacji gdy wystąpi:

3.1.1 Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem produktu z przyczyn leżących po stronie producenta lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.

3.1.2 Zmiana materiału lub urządzenia na produkt równoważny z opisanym w dokumentacji projektowej.

3.1.3 Przyjęcie innej technologii wykonania zaprojektowanych robót.

3.1.4 Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części.

3.1.5 Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3.1.6 Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji zamiennej sporządzonej w wyniku podjętej przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu zmian.

3.1.7 Konieczność wykonania robót budowlanych i/lub dostarczenia materiałów/urządzeń/sprzętu - nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a wprowadzonych do realizacji dokumentacją zamienną lub STWIORB.

3.1.8 Konieczność wykonania robót budowlanych lub usług i dostaw niezbędnych do realizacji robót objętych przedmiotem umowy i wynikających z dokumentacji projektowej i STWIORB a niewystępujących w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym Wykonawcy

3.1.9 Zmiana ilości wykonanych robót wynikająca z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi 
z obmiaru robót wykonanych, w tym także różnica wynikająca z kosztorysu powykonawczego

3.2 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8 Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wystąpienia robót budowlanych podstawowych lub tymczasowych, dostaw lub usług (w tym prac towarzyszących) niezbędnych do wykonania robót, na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu

3.3 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1.2; 3.1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w sytuacji, gdy polecenie zmiany materiału, urządzenia lub technologii zostało wydane w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (z wyłączeniem Inspektora Nadzoru) Podstawą zwiększenia wynagrodzenia będzie rzeczywisty koszt zmiany potwierdzony dowodem zakupu, z wyłączeniem zmian dotyczących technologii.

4. Pozostałe zmiany:

- zmiana stawki VAT:

a/ jeśli zmiany stawki VAT będą powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy    po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

b/jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania  umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty VAT do zapłacenia przez wykonawcę.

5. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

5.1 W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy zawierać będzie wystąpienie o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, wówczas do wniosku należy dołączyć, w zależności od charakteru wystąpienia:

a) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót i zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonywania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej

b) zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności

c) przedmiar robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

d) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa

e) kosztorys robót (różnicowy, zamienny, dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidzianych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które nie będą wykonywane (jeśli dotyczy) Kosztorys robót należy sporządzić wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6 i 7 umowy i przedłożyć w celu weryfikacji 
i zatwierdzenia go przez Zamawiającego

5.2 Zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy jest podstawą do korekty ceny kosztorysowej netto wraz z należnym podatkiem VAT zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 umowy.

5.3 Jeżeli wniosek Wykonawcy dotyczyć będzie okoliczności opisanej w ust. 3 pkt. 3.1.9 niniejszego paragrafu wówczas wniosek nie musi być wyrażony na piśmie a jedynie składać się z dokumentów opisanych w pkt. 5.1 litera c) i e) powyżej, przy czym przedmiar robót winien być poświadczony operatem geodezyjnym.

6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może  wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający: Gmina Boronów, ul. Dolna 2 42-283 Boronów

Wykonawca:

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie  swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: ofertę Wykonawcy, SIWZ.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia      rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

- Przedstawiciel ogólny: _____________________________________

a)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ________________________________________

9. Umowę sporządzono w trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach  jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

____________________

miejscowość, data

Wykonawca:

Nazwa ________________________________________________

Adres _________________________________________________

Regon __________________

NIP ____________________

OŚWIADCZENIE

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  na zadanie pn.

„Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1, Zadanie 2"

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto oświadczam, że

1.  Zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję bez zastrzeżeń oraz, że uważam się za związanym ofertą przez termin określony w specyfikacji.

2. Akceptuję wskazany w SIWZ projekt umowy, a w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję do jej podpisania

____________________________________

pieczątka i podpis/y/ osób/y/ uprawnionych

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  5

Nazwa wykonawcy ___________________________________________________________

Adres wykonawcy ____________________________________________________________

Miejscowość ________________________________________________________________

Data ____________

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

dot. postępowania „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1, Zadanie 2"

| Lp | Imię i nazwisko | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | Zawód, specjalność wykształcenie | Posiadane uprawnienia Budowlane (Należy wskazać uprawnienia budowlane w jakiej specjalności oraz przez kogo wydane i w jakim dniu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy ___________________________________________________________

Adres wykonawcy ____________________________________________________________

Miejscowość ________________________________________________________________

Data ____________

WYKAZ WYKONYWANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE.

dot. postępowania „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1, Zadanie 2"

"

| LP | Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i adres budowy | wartość realizowanych robót oraz zakres rzeczowy | Data rozpoczęcia i zakończenia robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że w/w roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 7

...................................

/ miejscowość, data/

INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA KTÓRYCH  WYKONANIE  
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ  PODWYKONAWCOM

dot. postępowania „„Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1, Zadanie 2"

Wykonawca;

Nazwa :..................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................

Regon:..................................................

NIP:......................................................

Zamierza wykonać przedmiot zamówienia;

- siłami własnymi *

- przy udziale podwykonawców*, którym zostanie powierzony następujący zakres rzeczowy:

1. ............................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

3. ............................................................................................................................

*-niepotrzebne skreślić

.................................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 8

# KARTA GWARANCYJNA - WZÓR

Stosownie do postanowień umowy z dnia .......nr......której przedmiotem jest realizacja zadania  budowlanego pod nazwą................................. odebranego ostatecznie dzień.........miesiąc......rok........... Gwarant .......................................................................

udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy na  następujących warunkach:

Ogólne warunki gwarancji i jakości.

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą karta gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfiką techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem ofertowy oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

3. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy liczony od dnia spisania protokołu odbioru końcowego (ostatecznego).

4. W okresie gwarancji wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad;

a/ jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,

b/ w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym  w protokole spisanym przy udziale obu stron – ale nie później niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

c/ usuniecie wad powinno być stwierdzone protokołem.

6. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w obu elementach.

7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie od nowa od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

8. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek;

a/ siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują stan klęski żywiołowej,

b/ normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c/ szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie niewłaściwej konserwacji i

użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i

użytkowania.

10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia zamawiający/użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego/ przekazania obiektu do użytkowania.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usunięciem wad. Powyższy wymóg dotyczy również szkód wyrządzonych podmiotom trzecim i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od dnia sporządzenia stosownego protokołu szkodowego.

12. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.

13. Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców ( w przypadku korzystania z podwykonawców) musza odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

14. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objęte umową stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel wykonawcy:

........................................................

podpis

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel zamawiającego;

........................................................

podpis

Załącznik nr 9

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................				Data ...............................

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

dot. postępowania:  „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1 Zadanie 2"

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn.)

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 10

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................				Data ...............................

Oświadczenie

o posiadaniu uprawnień

dot. postępowania: „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1"

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu  przedmiotowego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.:

- min. 1 osoba  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi   w specjalności drogowej

- min. 1 osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi   w specjalności instalacji w zakresie sieci  kanalizacyjnych.

- min. 1 osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi   w specjalności instalacji w zakresie sieci  kanalizacyjnych.

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 10

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................				Data ...............................

Oświadczenie

o posiadaniu uprawnień

dot. postępowania: „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 2"

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu  przedmiotowego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.:

- min. 1 osoba  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi   w specjalności konstrukcyjno - budowlane

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 11

Oświadczenie

o średnim  rocznym zatrudnieniu

dot. postępowania: „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1"

Oświadczam, że firma którą reprezentuję zatrudniała:

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Średni stan rocznego zatrudnienia pracowników (wraz z personelem kierowniczym) |  |  |  |

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 14

WZÓR

____________________

miejscowość, data

Wykonawca:

Nazwa ________________________________________________

Adres _________________________________________________

Regon __________________           NIP ____________________

INFORMACJA

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.).

Przystępując do postępowania pn. „Zagospodarowanie terenu przy  skrzyżowaniu ulic Wolności  - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej, Etap III - Zadanie 1 Zadanie 2" przedkładam

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

| l.p | Nazwa podmiotu | Adres | Telefon, e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________

pieczątka i podpis/y/ osób/y/ uprawnionych

reprezentowania Wykonawcy

LUB:

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,poz.331, z późn. zm.)

____________________________________

pieczątka i podpis/y/ osób/y/ uprawnionych

reprezentowania Wykonawcy

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić  Tabelę w  pkt 1 (w przypadku, gdy należy do  grupy

kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. 2(w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument 
w pkt. 2 (pod oświadczeniem)